Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»
Институт
национальной и мировой экономики
Кафедра
Метакафедра (УМУ)
УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом Университета (протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование дисциплины Б1.О.26 Основы проектной деятельности
Основная профессиональная образовательная программа 01.03.05 Статистика программа Бизнес-аналитика
Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Самара 2025
Актуализированная редакция оценочных материалов дисциплины Б1.О.26 Основы проектной деятельности, утвержденных Ученым советом Университета 30 мая 2024 г., протокол № 10, в составе основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, образовательная программа «Бизнес-аналитика».
	УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

	№ п/п
	Задание
	Ключ к заданию / Эталонный ответ
	Критерии оценивания

	1. 
	Учитывая круг задач, решаемый в рамках проектной методологии, выберите наиболее полное определение понятия «проект»:

1. совокупность действий, направленных на получение запланированного результата с учетом требований заказчика,
2.комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений,
3.совокупность процессов проектирования перспективного продукта или системы в условиях временных и ресурсных ограничений,
4. командная работа по поиску верного решения проблемной ситуации.
	2
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	2. 
	Учитывая круг задач в рамках поставленной цели проекта, выберите ключевые характеристики (признаки) понятия «проект»:

1. наличие изменений,
2. большое число участников,
3. новизна (уникальность),
4. все вышеперечисленное,
5. ни один из вариантов.
	1,3
	выбор двух правильных ответов из предложенных

	3. 
	Инструмент, который помогает четко определить круг задач проекта:
1. диаграмма Ганта
2. Work Breakdown Structure (WBS) 

3. SWOT-анализ

4. PEST-анализ

5. метод критического пути.
	2
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	4. 
	Выберите приоритетное решение, если законодательство строго регулирует процесс:
1. скорость выполнения

2. минимизация затрат

3. соответствие правовым нормам
4. использование инновационных методов

5. мнение команды
	3
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	5. 
	При управлении проектами оптимальная область допустимых решений, как правило, ограничивается:

1. выделенным бюджетом,
2. заданными временными ограничениями,
3. составом и качеством требуемых результатов,
4. все вышеперечисленное,
5. a и b,
6. a и c,
7. b и с,
8. Ни один из вариантов.
	4
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	6. 
	Проект сталкивается с нехваткой бюджета. Выберите оптимальный метод для корректировки задач:
1. увеличение сроков проекта

2. пересмотр приоритетов 
3. отказ от контроля качества

4. сокращение команды

5. заимствование средств
	2
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	7. 
	Чтобы учесть ограничение по времени при планировании, необходимо следующее:
1. увеличить рабочую нагрузку на команду

2. применить метод критического пути
3. исключить этап тестирования

4. уменьшить количество задач

5. перенести дедлайн
	2
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	8. 
	Опираясь на знания ГОСТ в области управления проектами, сопоставьте роли, которые должны быть определены в организационной структуре каждого проекта (независимо от его специфики), с их определениями.
Роль
Определение
1. Заказчик
А. Лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта
2. Руководитель проекта
Б. Физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата проекта
3. Куратор проекта
В. Лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты проект
4. Команда проекта
Г. Лица или организации, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта.
5. Заинтересованные стороны

Д. Совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ проекта


	1

2

3

4

5

Б

В

А

Д

Г


	Дан верный ответ

	9. 
	Опираясь на знания ГОСТ в области управления проектами, сопоставьте основные процессы проекта с видами типовых организационно- распорядительных и прочих документов:
Роль

Определение

1. Инициация

А. Приказ (решение) об открытии проекта, Устав проекта, глоссарий проекта
2. Планирование

Б. Журнал регистрации изменений
3. Организация исполнения

В. Приказ о закрытии проекта, Акт передачи проекта в архив
4. Контроль исполнения

Г. План коммуникаций проекта, техническое задание, календарный план
5. Завершение

Д. Протокол рабочего совещания

	1

2

3

4

5

А

Г

Д

Б

В


	Дан верный ответ

	10. 
	Опираясь на знания ГОСТ в области управления проектами, сопоставьте объекты основных процессов планирования с соответствующими им ключевыми результатами
Объект
Ключевой результат
1

Содержание
А

Перечень рисков и порядок работы с ними
2

Расписание
Б

Порядок работы с изменениями
3

Бюджет
В

Порядок обеспечения проекта финансовыми ресурсами
4

Персонал
Г

Порядок обеспечения проекта продукцией и услугами, приобретаемыми у сторонних организаций
5

Закупки
Д

Порядок обеспечения проекта человеческими ресурсами
6

Реагирование на риски
Е

Требования к результату и состав работ
7

Обмен информации
Ж
Порядок обмена информацией
8

Управление изменениями
З
Состав работ проекта, даты начала и окончания работ

	1

Е
2

З
3

В
4

Д
5

Г
6

А
7

Ж
8

Б

	Дан верный ответ

	11. 
	Согласно ГОСТ в области управления проектами, физические или юридические лица, чьи интересы могут быть затронуты реализацией проекта – это ______________.
	Заинтересованные стороны = Стейкхолдеры 
	Дан верный ответ из двух возможных

	12. 
	В рамках системного подхода в проектном управлении процесс выявления, анализа и управления ожиданиями и потребностями заинтересованных сторон - __________.
	Управление стейкхолдерами = Управление заинтересованными сторонами
	Дан верный ответ из двух возможных

	13. 
	Закупка дорогостоящего ПО для разовой задачи противоречит принципу оптимального __________ ресурсов.
	Использования
	Дан верный ответ

	14. 
	В проектном управлении гибкости придает ________________- итеративный подход, при котором проект разбивается на небольшие циклы (спринты), каждый из которых заканчивается созданием работающего прототипа. Требования к проекту могут меняться в процессе разработки.
	Agile
	Дан верный ответ

	15. 
	Исходя из действующих ГОСТов, опишите, что такое проект, используя не менее трех ключевых характеристик, отличающих его от операционной деятельности.
 
	Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Ключевые характеристики, отличающие проект от операционной деятельности: временность, уникальность, четкие цели.
	Сущностно верный ответ

	16. 
	Компания запускает проект по разработке мобильного приложения для банковских операций. Цель — выпустить продукт через 6 месяцев с соблюдением всех требований ЦБ РФ. Какие ключевые задачи необходимо включить в план проекта с учетом правовых норм и сроков?
	Анализ нормативных требований ЦБ РФ к финансовым приложениям

Разработка технического задания с учетом требований безопасности

Создание мобильного приложения с базовыми функциями (переводы, баланс)

Юридическая экспертиза пользовательского соглашения

Тестирование на соответствие законодательства по противодействию отмыванию денег
Получение сертификатов в ЦБ
	Сущностно верный ответ

	17. 
	Компания осуществляет строительный проект в историческом центре города. Имеются следующие ограничения: запрет на работу ночью (по закону о тишине), бюджет сокращен на 20%, нельзя использовать тяжелую технику (охрана памятников). Предложите 3 способа адаптации графика и методов работы.
	Применение модульных технологий (сборка конструкций за пределами центра с последующей транспортировкой)

Смещение рабочих смен на разрешенные часы с увеличением численности персонала

Использование легкой спецтехники с ручным управлением (например, мини-краны)
	Сущностно верный ответ

	18. 
	Подрядчик начинает возведение эко-отеля на берегу озера. Через 2 недели выясняется, что 30% территории попадает в зону действия Водного кодекса (запрет на строительство ближе 50 м). Бюджет не позволяет переносить объект. Предложите решение с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	Сместить корпуса в разрешенную зону, заменить стационарные постройки на мобильные модули.
Организовать искусственное озеленение для соблюдения экологических норм.
Оформить часть территории как «рекреационную зону» (разрешенный вид использования).
Ожидаемый результат: Проект реализован без штрафов с сохранением 85% запланированной площади.
	Сущностно верный ответ

	19. 
	Разрабатывается мобильное приложение для дистанционной диагностики. Сроки — 3 месяца, бюджет ограничен. Внезапно Росздравнадзор вводит новые требования к сертификации медицинского ПО. Команда из 7 человек не имеет юриста в штате. Предложите три способа решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	Сфокусироваться только на обязательных для сертификации функциях.
Нанять внешнего юриста-регуляторщика на сдельную оплату для оформления документов.
Использовать готовые API для обработки медицинских данных (например, для шифрования по действующему ГОСТ Р)

Ожидаемый эффект: сокращение сроков сертификации на 40% за счет точечного выполнения требований.
	Сущностно верный ответ

	20. 
	Опишите роль жителей в проекте создания инфраструктуры в городском районе с точки зрения ограничений и дополнительных возможностей проекта.
	Жители могут поддерживать проект, если он улучшит инфраструктуру и возможности для занятий спортом, или протестовать, если он приведет к увеличению шума и трафика
	Сущностно верный ответ

	21. 
	Сравните подходы Waterfall и Agile в управлении проектами. В каких случаях целесообразно использовать каждый из этих подходов для оптимизации времени и использования ресурсов? 
	Waterfall  целесообразно использовать, когда требования к проекту четко определены и стабильны (например, строительство здания).

 Agile целесообразно использовать, когда требования нечеткие и могут меняться в процессе разработки (например, разработка программного обеспечения, создание новых продуктов). Agile подходит для проектов, требующих гибкости и адаптивности.
	Сущностно верный ответ

	УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

	1. 
	Какой метод помогает эффективно распределять время при управлении проектами?
1. метод Парето (20/80)

2. метод "пяти пальцев"
3. метод "помидора" (Pomodoro)

4. все перечисленные 
	4
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	2. 
	Какой инструмент НЕ относится к тайм-менеджменту?

1. матрица Эйзенхауэра

2. диаграмма Ганта

3. SWOT-анализ (правильный ответ)
	3
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	3. 
	Что включает в себя принцип "образования в течение всей жизни"?

1. постоянное обучение и адаптация к изменениям 

2. обучение только в молодости

3. отказ от дополнительного образования после вуза

4. фокусировка только на профессиональных навыках
	1
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	4. 
	Какой критерий наиболее важен при постановке личных целей?

1. цель должна быть амбициозной

2. цель должна быть измеримой и достижимой 

3. цель должна нравиться коллегам

4. цель должна быть краткосрочной
	2
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	5. 
	Дайте определение понятия "траектория саморазвития".
1. план карьерного продвижения в конкретной компании
2. график рабочего времени на месяц
3. индивидуальный путь совершенствования знаний и навыков
4. перечень пройденных учебных курсов

5. система KPI для сотрудников.
	3
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	6. 
	Метод, наиболее подходящий для расстановки приоритетов в задачах:

1. матрица Эйзенхауэра 
2. мозговой штурм
3. метод критического пути
4. анализ PEST
5. дерево решений
	1
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	7. 
	Принцип, противоречащий эффективному управлению временем:

1. многозадачность 

2. делегирование полномочий

3. фиксация жестких сроков

4. принцип "разделяй и властвуй"
	1
	выбор одного правильного ответа из предложенных

	8. 
	Выделите три ключевых принципа эффективного тайм-менеджмента
	Приоритезация задач 

Планирование с четкими сроками Делегирование и отказ от многозадачности
	Дан верный ответ

	9. 
	Сопоставьте термин из левого столбца с его определением из правого.
Термин
Определение

1. WBS 
А. Графическое представление расписания проекта с указанием сроков и зависимостей
2. Критический путь
Б. Иерархическая декомпозиция работ проекта на более мелкие компоненты
3. Agile
В. Методология, основанная на гибкости, итерациях и командной работе
4. Диаграмма Ганта
Г. Последовательность задач, определяющая минимальное время выполнения проекта
5. Риск-менеджмен
Д. Процесс идентификации, анализа и реагирования на потенциальные угрозы

	1

2

3

4

5

Б
Г
В
А
Д

	Дан верный ответ

	10. 
	Сопоставьте метод/принцип из левого столбца с его описанием из правого. 
Метод/Принцип
Описание
1

SMART
А

Метод борьбы с прокрастинацией через выполнение самой неприятной задачи первой
2

Матрица Эйзенхауэра
Б

Принцип, при котором 20% усилий дают 80% результата
3

Правило «Съешь лягушку»
В

Система постановки целей по критериям: конкретность, измеримость и др.
4

Принцип Парето
Г

Инструмент приоритезации задач по срочности и важности
5

Пирамида Франклина
Д

Модель планирования жизни от глобальных ценностей к ежедневным задачам

	1

В
2

Г
3

А
4

Б
5

Д

	Дан верный ответ

	11. 
	Приведите пример цифрового инструмента личного планирования, применяемый в проектной деятельности ______________.
	Яндекс Календарь, Гугл Календарь
	Дан верный ответ из двух возможных

	12. 
	Критериями оценки личной продуктивности в проекте является  - выполнение __________, достижение ____________.
	Задач, целей
	Дан верный ответ 

	13. 
	 Как в управлении своим временем, так и в проектной деятельности решающую роль в обеспечении взаимопонимания между членами команды, заинтересованными сторонами и другими участниками проекта играют______________________.
	Коммуникации
	Дан верный ответ

	14. 
	В управлении временем важную роль играют оценка задач по __________ (вклад в цели проекта) и ____________ (дедлайны).
	Важности, срочности
	Дан верный ответ

	15. 
	Вы руководите проектом с жестким дедлайном, но параллельно курируете еще два небольших проекта. Внезапно заказчик основного проекта запросил срочные изменения, требующие дополнительных 20 часов работы в неделю. Ваш текущий график уже перегружен. Как перераспределить время, чтобы уложиться в сроки без потери качества?
	Провести переоценку приоритетов через матрицу Эйзенхауэра: делегировать или отложить менее срочные задачи из других проектов.

Автоматизировать рутину, используя шаблоны для отчетности, сократить время совещаний.

Договориться с заказчиком о поэтапном внедрении изменений или расширении сроков.
	Сущностно верный ответ

	16. 
	Ваша команда отстает от графика из-за постоянного переноса задач «на завтра». Ключевые этапы проекта под угрозой, но участники ссылаются на «выгорание» и отсутствие мотивации. Какие методы управления временем применить, чтобы исправить ситуацию?
	Внедрить метод Pomodoro (25 минут работы / 5 минут отдыха) для концентрации.

Разбить задачи на микроэтапы с ежедневными чекапами для ощущения прогресса.

Провести ретроспективу: выявить причины прокрастинации (например, неясные требования) и устранить их.
	Сущностно верный ответ

	17. 
	Вам необходимо организовать студенческую конференцию по теме «Молодежь в науке». Какой метод для постановки цели целесообразно использовать.
	SMART
	Дан верный ответ

	18. 
	Сформулируйте SMART-цель для организации конференции по теме «Молодежь в науке».


	S: Организация студенческой конференции по теме «Молодежь в науке»:

  M: Не менее 100 студентов, не менее 5 вузов, 2 дня, бюджет не более 50 000 рублей, удовлетворенность участников не менее 80%

A: Цель реалистична с учетом доступных ресурсов и опыта команды.

 R: Соответствует целям университета по привлечению молодежи в научную деятельность.

T: 15-16 мая 2025 года.
	Сущностно верный ответ

	19. 
	В середине спринта ваш руководитель поручает срочный внеплановый проект, требующий полного внимания. При этом текущие задачи по основному проекту имеют жесткий дедлайн через 3 дня. Команда в растерянности. Опишите ваши действия по управлению собственным временем.
	Провести экспресс-оценку задач: выделить критически важное в обоих проектах.
Согласовать с руководством перераспределение ресурсов - временно подключить дополнительных сотрудников.
Для текущего проекта автоматизировать тестирование и отчетность, чтобы высвободить 30% времени.
	Сущностно верный ответ

	20. 
	Вы руководитель проекта. Один из ключевых специалистов постоянно сдает задачи с опозданием на 2-3 дня, что срывает график всей команды. При этом качество его работы высокое. Опишите ваши действия по оптимизации времени.
	Внедрить буферные сроки в его индивидуальный график (+25% к оценкам времени).
Назначить парную работу с более дисциплинированным коллегой на критических этапах.
Перевести часть его задач в асинхронный режим с фиксированными контрольными точками.
	Сущностно верный ответ

	21. 
	Вы возглавляете команду из 10 человек (3 локации). Используя принципы образования, вам необходимо сформировать индивидуальные траектории развития для каждого, учитывая: разный уровень экспертизы, культурные особенности, ограниченный бюджет на обучение. Коротко опишите ваши действия, потенциальный эффект и критерии успеха (не менее двух).
	Действия: 1. Провести диагностику потребностей, составить карту навыков + опрос о карьерных целях, провести анализ пробелов в текущих проектах. 2. Составить гибкую систему развития. Например, ротация ролей в проектах (наставничество внутри команды), доступ к онлайн-платформам с выбором курсов. 3. Составить мотивационную модель. Например, установить надбавку за применение новых навыков в работе

Эффект: сокращение сроков адаптации новых сотрудников на 40%, рост вовлечённости в обучение (с 35% до 82%).
Критерии успеха: сокращение сроков выполнения задач, уменьшение зависимости от внешних экспертов
	Сущностно верный ответ


КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерные вопросы к зачету 
Контролируемые компетенции – УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
	№ п/п
	Задание
	Ключ к заданию / Эталонный ответ

	1. 
	Критерии успеха проект и типовые проблемы в проектах.
	Критерии успеха проекта — совокупность качественных и количественных показателей, которые дают возможность судить о степени успешности выполнения проекта. Они отражают степень достижения целей или выполнения требований. 

Некоторые типы критериев:

традиционные: «в срок, в рамках бюджета, в соответствии со спецификацией»; 

показатели экономической эффективности; 

соответствие требованиям (ожиданиям) заказчика, пользователей и др. 

Типовые проблемы в проектах:

Отсутствие общепринятой комплексной системы определения критериев успешности проекта. Некорректное определение ключевых участников проекта и стратегий работы с ними.

	2. 
	Национальные стандарты в области управления проектной деятельностью.
	Основные национальные стандарты посвящены управлению проектом, программой и портфелем.


	3. 
	Проектный треугольник и его основные элементы.
	Проектный треугольник — это модель, которая описывает «составляющие» проекта. Согласно ей, в любом проекте есть три важнейших элемента: срок, бюджет, содержание.
Эти элементы связаны между собой. Если изменить один элемент, то придётся менять и два других, чтобы треугольник сошёлся. Эти элементы также называют ограничениями. 

Также в проектном треугольнике есть и четвёртое, невидимое ограничение — это качество. 

	4. 
	Жизненный цикл проекта. Водопадный жизненный цикл проекта, его преимущества и недостатки.
	Жизненный цикл проекта — это последовательность этапов, через которые проходит проект от начала до передачи результата заказчику. Водопадный (каскадный) жизненный цикл проекта предполагает последовательное выполнение проекта, где переход на новую фазу возможен только при завершении предыдущей фазы.  

Преимущества каскадной модели: контролируемый и предсказуемый процесс разработки, детальная структурированность и системность, требования определены для каждой фазы проекта. 

Недостатки: невозможность внесения изменений на поздних стадиях, отсутствие гибкости и адаптивности к изменяющимся условиям и требованиям к проекту, рост затрат и времени при внесении изменений в проект, риск возникновения проблем, если при воплощении проекта возникнут новые, не описанные на предыдущих этапах, требования

	5. 
	Гибкий подход к управлению проектом, его принципы.
	Гибкий подход к управлению проектом, или Agile, — это подход, который фокусируется на быстрой адаптации к изменениям и постоянном улучшении.  

Основные принципы Agile:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Команды сосредотачиваются на общении и сотрудничестве, что позволяет быстрее решать проблемы и находить оптимальные решения. 

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. Постоянное взаимодействие с заказчиком помогает лучше понять его потребности и ожидания. 

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

	6. 
	Процесс планирования содержания проекта: цель, выходы.
	Цель процесса: определение требований проекта и состава работ проекта.

Выходы процесса:

а) требования к проекту со стороны заказчика, других заинтересованных сторон проекта, а также законодательства и нормативных актов определены, проанализированы на предмет возможности их выполнения, согласованы с заказчиком проекта и документированы;

б) определены, согласованы с заказчиком и документированы ключевые данные по продукту проекта, 
в) определены, согласованы с заказчиком и документированы работы проекта, а также допущения и исключения, касающиеся работ проекта.

	7. 
	  Процесс разработки расписания: цель, основные элементы выхода.
	Цель процесса: определение дат начала и окончания работ проекта, ключевых событий, этапов и проекта в целом. 

Выходы процесса: 

- определены взаимосвязи между работами проекта; 

- проведена оценка длительности работ проекта; 

- утвержден базовый календарный план проекта.

	8. 
	Процесс планирования бюджета проекта: цель, выходы.
	Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения проекта финансовыми ресурсами. 

Выходы процесса: 

- определена и документирована структура статей бюджета проекта, позволяющая контролировать затраты на проект в ходе его реализации; 

- определена плановая стоимость всех ресурсов проекта (материальных и человеческих) с учетом всех известных ограничений на их использование; 

- определена стоимость выполнения работ проекта; - утвержден базовый бюджет проекта; 

- определен и документирован порядок поступления денежных средств в проект.

	9. 
	Процесс планирования персонала проекта: цель, выходы.
	Цель процесса: определение порядка обеспечения проекта человеческими ресурсами. 

Выходы процесса: 

- определены и документированы роли участников проекта, их функции и полномочия; 

- определен численный и квалификационный состав команды проекта, а также требования к условиям труда; 

- персонально определены основные члены команды проекта.

	10. 
	Процесс планирования закупок в проекте: цель, выходы.
	Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения проекта продукцией и услугами, приобретаемыми у сторонних организаций. Выходы процесса:

 а) проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг для достижения целей проекта; 

б) в случае, если по результатам анализа принято решение о целесообразности закупок продукции и/или услуг в проекте, то: 

1) определены требования к закупаемой продукции (услугам), в том числе ограничения по стоимости и срокам поставки; 

2) определены требования к приемке закупаемой продукции (услугам); 

3) запланированы мероприятия по выбору и оценке поставщиков на основе определенных критериев.

	11. 
	Процесс планирования реагирования на риски: цель, выходы.
	Цель процесса: определение основных рисков проекта и порядка работы с ними. 

Выходы процесса: 

- выявлены и документированы риски проекта; 

- проведены оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат проекта всех идентифицированных рисков; 

- разработаны мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее значимых рисков, а также созданы планы реагирования на случай возникновения таких рисков; 

- учтены результаты разработки упреждающих мероприятий по реагированию на риски в связанных с ними планах.

	12. 
	Процесс планирования обмена информацией в проекте: цель, выходы.
	Цель процесса: определение порядка обмена информацией между лицами, участвующими в реализации проекта и заинтересованными в результатах проекта. 

Выходы процесса: 

- определены все участники информационного обмена, а также их потребности в информации; 

- определены методы и средства распространения информации по проекту; 

- определена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения проектных документов; 

- определены место и правила хранения информации по проекту.

	13. 
	Процесс планирования управления изменениями в проекте: цель, выходы.
	Цель процесса: определение порядка работы с изменениями в проекте. 

Выходы процесса: 

а) определен и документирован процесс работы с изменениями в проекте, а именно: 

1) выявление изменений; 

2) согласование и утверждение изменений; 

3) организация учета версий документов и продуктов проекта; 

4) доведение информации об изменениях до заинтересованных сторон.

	14. 
	Процесс организации исполнения проекта: цель, выходы.
	Цель процесса: организация выполнения проекта согласно разработанным планам. 
Выходы процесса: 
- выполнены запланированные работы;
- получены продукты проекта; 
- осуществлены изменения согласно принятым в проекте правилам; 
- выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия; 
- актуализированы документы по управлению проектом.

	15. 
	Процесс контроля исполнения проекта: цель, выходы.
	Цель процесса: проверка соответствия процессов и продукта проекта установленным требованиям. 

Выходы процесса: 

- документированы результаты регулярной проверки состояния проекта, в частности, отклонения от планов и проанализированы с целью определения причин отклонений; 

- произведена оценка соответствия продукта проекта требованиям к нему; 

- сформированы корректирующие и предупреждающие действия по результатам проверки; 

- отчеты о выполнении работ проекта соответствуют утвержденной системе отчетности по проекту.


Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценки (экзамен)

	Отлично
	Хорошо
	Удовлетворительно
	Неудовлетворительно

	1. Полно раскрыто содержание вопросов билета.
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической

последовательности, правильно используется терминология.
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации.

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность умений и знаний.

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.
	1. Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь следующие недостатки: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа.

2. Опущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора.

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.
	1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов.
3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и знаний.
	1. Содержание
материала нераскрыто.
2. Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе.


